Wzór

UMOWA NR    ……………………………

zawarta w dniu   …………………………  w Warszawie

pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie z siedzibą: 00-844 Warszawa, 
ul. Grzybowska 80/82, NIP 5272825616, REGON 368302575 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez  Pana Roberta Chciuka, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.08.2018 r. nr KOP.012.56.1.2018.BM,

a

…………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..….,

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………..…., zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych                   i odcinkowe ustalenie linii brzegu rzeki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Moszczenica – regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400”, w zakresie i na warunkach określonych w ofercie i Opisie przedmiotu Zamówienia, stanowiącymi Załącznik nr 1 i nr 2 do umowy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia posiadając  odpowiednią wiedzą i doświadczenie,  dysponując odpowiednim potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym zgodnie           z art. 29 – 31 ustawy Pzp) i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i na warunkach określonych w niniejszej umowie.  Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w dniu  jego odbioru.

- Wykonawca zapewni przez cały czas realizacji umowy udział osoby posiadającej stosowne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w ustawie z dnia 17.05.1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego 
ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego pisemnej i uprzedniej akceptacji dla zakresu prac jak i osoby Podwykonawcy.

- Jeżeli zajdzie konieczność zatrudnienia Podwykonawcy prac, których charakter mieści się swoim zakresem   w żądanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia warunku wykazania posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zmiana taka będzie dopuszczona, jeśli Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 
o zamówienie publiczne.

- Za działania lub zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak 
za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy, która będzie zawarta z Podwykonawcą/ami a także projekt jej zmiany. Projekt umowy winien określać zakres rzeczowy prac, wynagrodzenie 
za wykonane prace, terminy realizacji, zasady dokonywania odbiorów, warunki płatności.

- Wartość prac zlecona Podwykonawcom nie może przewyższać wartości zamówienia wskazanego 
w § 7 ust. 1.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmieniać postanowień umowy z Podwykonawcą/ami.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami będą dokonywane według ich uregulowań wewnętrznych, a Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców Wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w  niniejszej umowie i Opisie Przedmiotu  Zamówienia.

- Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań będących przedmiotem zamówienia zawarty  jest          w Opisie Przedmiotu   Zamówienia.

13. Opracowania geodezyjne muszą być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego                                            i kartograficznego.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umownymi obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej i normami, sztuką geodezyjną;

- uzyskania we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową wszelkich niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń;

- odbycia wizji lokalnej przy udziale przedstawiciela Zamawiającego;

- przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilościach i w terminach obowiązywania niniejszej umowy wraz z oświadczeniem, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna 
z wersją papierową;

- udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do okazania w terenie działek wydzielonych w wyniku rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi od gruntów przyległych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli wykonany przedmiot zamówienia wymagać będzie uzupełnienia, zmian lub poprawek Wykonawca wykona je bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, uzupełnień, zmian które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, które uniemożliwiają wydanie przez organ decyzji o ustaleniu linii brzegu, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie wskazanym przez organ prowadzący postepowanie administracyjne dotyczące uzyskiwania decyzji o ustaleniu linii brzegu.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac do pisemnego zgłoszenia ich do odbioru oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego wpływ i odbiór z właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętych opracowań geodezyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na  własny koszt, w formie i ilości zgodnej z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zaopatrzy przedmiot zamówienia w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż dostarczony przedmiot zamówienia został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, norm i zasad sztuki geodezyjnej oraz, że jest kompletny, spójny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a wersja przedmiotu zamówienia papierowa             i elektroniczna są jednakowe co do treści i zawartości opracowania. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie stanowi integralną część protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

Terminy realizacji umowy

- Wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, o której mowa w §1 ust.1, 
nastąpi od daty podpisania umowy do dnia 22.11.2019

- Za datę wykonania przedmiotu umowy rozumie się podpisany przez strony bezusterkowego protokołu  odbioru wykonanego zamówienia.

§ 4

Przedstawiciele stron

- Wykonawca wskazuje jako osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji umowy 
……………………………………...

- Zamawiający wyznacza …………………………………., jako osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do koordynacji prac w zakresie zamówienia objętego umową.

- Zmiana osób będących przedstawicielami Wykonawcy lub Zamawiającego, o których mowa 
w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany do umowy.

§ 5

Prawa autorskie

- Wraz z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wykonanego na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań  
i dokumentów składających się na przedmiot niniejszej umowy.

- W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy 
i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych
 i ilościowych użytkować opracowania na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowań projektowych – kserowanie, skanowanie     oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD,DVD, pendraive.

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono:

    - użytkować opracowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb    
 ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać 
 opracowania lub ich dowolną część, a także ich kopie:

      - innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

      - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

      - innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania prac,

      - stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;

    - wykorzystywać opracowanie lub jego dowolną część do prezentacji,

    - wprowadzać opracowanie lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych,

    - zamieszczać dokumentację na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień  publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,

    - zwielokrotniać opracowanie lub jego część dowolną techniką

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 
z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy opracowania. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z opracowania na każdym odrębnym polu eksploatacji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich 
do opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca posługujący się przy wykonywaniu opracowań projektowych podwykonawcami lub innymi osobami albo podmiotami, zobowiązuje się przekazać wraz z dokumentami i opracowaniami projektowymi oświadczenia osób albo podmiotów współpracujących o przeniesieniu praw autorskich na Zamawiającego w granicach opisanych niniejszej umowie.

- Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowania w liczbie określonej w Załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzanie przez Zamawiającego lub na zlecenie Zamawiającego, przez osoby trzecie zmian do treści i formy opracowań. Zamawiający wraz 
z chwilą przekazania mu wszelkich dokumentów i opracowań wykonanych na podstawie Umowy, będzie uprawniony do dokonywania opracowań dokumentów i opracowań projektowych przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności zmian, przeróbek i adaptacji, przy czym rozporządzanie i korzystanie z opracowania nie będzie uzależnione od niczyjej zgody, w tym również od zgody Wykonawcy. Z tą też chwilą Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentów i opracowań objętych niniejszą umową.

- W sytuacji odstąpienia od umowy po przyjęciu części przedmiotu zamówienia, odstąpienie dotyczy  nie odebranej części zamówienia.

§ 6

Odbiór prac

- Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1, zostanie przekazany Zamawiającemu w formie skończonej w terminie oraz w liczbie egzemplarzy określonych w umowie, co zostanie potwierdzone protokołem przekazania.

- Zamawiający dokona oceny i sprawdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia  z niniejszą umową w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy i wyznaczy termin odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad lub istnienia zastrzeżeń do sporządzonego opracowania dokumentacji projektowej zostaną one wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego na piśmie z podaniem terminu ich usunięcia.

- Zamawiający dokona ponownej oceny dostarczonego przedmiotu zamówienia 
w  terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania poprawionego opracowania.

- Po usunięciu wad przez Wykonawcę przedmiot umowy zostanie przyjęty (odebrany) przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone bezusterkowym protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Brak kompletnego przedmiotu zamówienia upoważni Zamawiającego do zaniechania prowadzenia czynności odbioru. W przypadku sporu, co do kompletności przedmiotu zamówienia oraz jego merytorycznej i technicznej poprawności, rozstrzygnięcia dokona niezależny ekspert – rzeczoznawca wyznaczony przez Zamawiającego. Koszty opracowania niezależnej opinii obciążają stronę przegrywającą.

§ 7

Wynagrodzenie i rozliczenie prac

- Wynagrodzenie za wykonanie wszystkich obowiązków spoczywających na Wykonawcy 
i przewidzianych w umowie, wynosi …………….. zł brutto (słownie: ……………… ……./100 zł)

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie jednorazowo, po potwierdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanych opracowań, po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia koszt dojazdu i delegacji oraz wszelkie wydatki poniesione przez Wykonawcę i stanowi maksymalną kwotę zobowiązania Zamawiającego 
w stosunku do Wykonawcy, wynikającego z niniejszej Umowy.

- Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy należnego wynagrodzenia za przedmiot umowy, w przypadku zlecenia prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu/dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub dołączy oświadczenie, że prace zostały wykonane były samodzielnie przez Wykonawcę.

- Fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wystawić na: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP 5272825616,

Odbiorca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w …………..

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https: //efaktura.gov.pl/

- Wynagrodzenie określone w niniejszej umowie nie może być przedmiotem przelewu bez zgody Zamawiającego.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1. umowy.

- Zamawiający w wypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, którego wysokość podana jest w § 7 ust. 1. umowy, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczony od dnia upływu terminu.

- Za nie wywiązanie się z realizacji obowiązków określonych w § 2 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. umowy za każdy przypadek nie wywiązania się z jakiegokolwiek z obowiązków. Obciążenie karą jest możliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i prawidłowej realizacji Umowy wraz 
z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego.

- Za nie usunięcie wad stwierdzonych w przedmiocie niniejszej umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1. umowy, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody w przypadku, 
gdy kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody.

- Kara umowna musi zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego 
z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego określonego w fakturze/rachunku za wykonanie przedmiotu zamówienia, w którym wysokość kar nie przekracza wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- Wysokość kary umownej naliczonej z każdego z tytułów wymienionych w ust.1 do ust. 4 nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
z zastrzeżeniem zapisu ust.5.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji opóźnienia Wykonawcy ponad 30 dni w stosunku do terminu realizacji zamówienia wskazanego w umowie tj. …………….. , a Wykonawca pomimo wezwania pisemnego przez Zamawiającego nie zakończył i nie rokuje zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, potwierdzonej dokumentami lub protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpić.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim oraz nie może dokonać skutecznie przelania (cesji) swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- W razie naruszenia postanowienia ust. 3 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można była przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, potwierdzonej protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie utraty źródła dofinansowania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy z przyczyn nie pozostających w zależności od Zamawiającego lub Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się postanowienia ust. 6 i 7.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

1.	Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
     końcowego wykonanego zamówienia.

2.	Czas trwania rękojmi za wady wynosi 5 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
     końcowego przedmiotu umowy.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi mogą być podniesione po upływie tego terminu, jeżeli przed jego
     upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie.

4. W przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie wad, usterek i awarii powstałych w okresie
    rękojmi, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy z zabezpieczenia gwarancyjnego
    należytego wykonania umowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu 
    zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przy rozszerzeniu uprawnień,
    o których mowa w ust. 3.

- O wykryciu wady w przedmiocie zamówienia Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.

- Stwierdzone wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia wad.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi wyznaczonemu na usuniecie wady, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wady dokumentacji geodezyjnej innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w gotówce należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1

- Wniesione zabezpieczenie zostanie rozliczone w następujący sposób:

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń Zamawiającego, potwierdzonym końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym.

- 30% zabezpieczenia będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy 
w okresie rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy zabezpieczenie wraz z odsetkami przepada w całości na rzecz Zamawiającego.

- Przepadek zabezpieczenia nie ma wpływu na naliczenie kar umownych wynikających z treści niniejszej umowy oraz dochodzenia ewentualnego odszkodowania.

- Zamawiający może potrącać z zabezpieczenia w szczególności naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastępcze.

§ 12

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do niniejszej umowy.

## Poza przypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 – 1e Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w stosunku do treści oferty (dalej „Oferta”) Wykonawcy złożonej w postępowaniu, na warunkach, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie nie będzie stanowiło zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

### zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku:

### wystąpienia siły wyższej lub działań/zaniechań Zamawiającego;

### jeżeli uzasadnione to będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego

### zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadnionej sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

## W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, odpowiednio opublikowanych 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej lub innych oficjalnych publikatorach (w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony  
i przetwarzania danych osobowych), Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy, wymuszone takimi zmianami prawa.

- W sytuacji wprowadzenia zmiany w zakresie terminu wykonania obowiązków przewidzianych umową określonego w § 3 ust. 1 oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia niniejszej umowy, 
o ile taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

- Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
w szczególności:

### zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

### zmiana danych teleadresowych,

### zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

### zmiana formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia Umowy,

### zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów podatkowych.​

§ 13

Rozstrzyganie sporów

- Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań aby rozwiązać je pomiędzy sobą.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą 
w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej  Zamawiającego, której obszaru działania dotyczy przedmiot zamówienia objęty niniejsza umową.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami,  ustawy o prawach autorskich i pokrewnych oraz inne aktualne obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY					 		WYKONAWCA