Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

U M O W A  Nr … .282. ... .2019

dla Zadania pn.: „Wycinka drzew przy drodze krajowej nr 62”, odcinek Włocławek – Płock – Zarząd Zlewni we Włocławku

zawarta  w dniu …………………………………….. w Warszawie, pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,

Nr NIP:  527-282-56-16, Nr REGON: 368302575

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………...

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ……………………... nr …………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..................................................................................................................................................................., wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem ……..…………….., przez ...............................................................................

Nr NIP:  ………………………., Nr REGON: ………………………………………..

reprezentowanym przez:

.............................................................................................................

zwanym/zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”

łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści:

Preambuła

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) [p.z.p.] oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty  Wykonawcy  [Oferta] w przetargu nieograniczonym.

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie Oferty wybranej przez Zamawiającego w drodze rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu ................................, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wycinki drzew w ramach Zadania pn. . „Wycinka drzew przy drodze krajowej nr 62”, odcinek Włocławek – Płock – Zarząd Zlewni we Włocławku , zgodnie z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ], o następującym zakresie:

- Wycięcie 101 szt. drzew o gatunku topola rosnących na nieruchomościach o nr ewid. 103, 104, 105 w m. Stary Duninów , 4/5, 16, 35 w m. Wola Brwileńska, działkach przylegających do pasa drogi krajowej nr 62.

- Pocięcie, przetransportowanie oraz złożenie na terenie wskazany przez Zamawiającego – Pompownia Brwilno,

zwanych w dalszej części umowy „pracami” lub „przedmiotem umowy”.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest kalkulacja prac [ Kalkulacja] stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

- Pełny zakres prac zawiera przedmiar, decyzja  i dokumentacja fotograficzna, zwane łącznie dalej „Dokumentacją”.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy za wynagrodzenie określone w umowie. W razie wątpliwości uznaje się, że Wykonawca podjął się prac objętych Dokumentacją, a ewentualne prace niezbędne/konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wykona na swój koszt.

- Wykonawca od dnia podpisania umowy do ustalonego w umowie terminu zakończenia prac, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektów rzeczowych, ich jakość, terminowość, zgodność z Dokumentacją i Ofertą oraz za ich bezpieczeństwo, a także za wszelkie szkody wywołane pracami w tym, również wykonywanych przez Podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji prac wynikającymi z przepisów i wymagań ochrony środowiska i przyrody obowiązujących w miejscu wykonywania prac.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych uszkodzeń istniejących instalacji i znaków geodezyjnych, które wystąpią w związku z wykonawstwem prac.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do prac uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w formie decyzji, oraz  opracowania i przedstawienia projektu organizacji ruchu, zgodnego z projektem zabezpieczenia prac.

- Wykonawca wykona siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców (Podwykonawca) przedmiot umowy zgodnie z warunkami przetargu, niniejszą umową, Dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia roszczeń osób trzecich , które wystąpią w związku z niewłaściwym wykonawstwem prac.

- Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne szkody, które wystąpią w związku z wykonawstwem prac były zminimalizowane.

- Wykonawca przy Odbiorze końcowym, przedłoży Zamawiającemu oświadczenia o zaspokojeniu roszczeń, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć teren prac na wypadek szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi, a w szczególności deszczów nawalnych, zalania, powodzi i obsunięć.

- Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z Dokumentacją oraz SIWZ. Wszelkie konsekwencje prowadzenia prac niezgodnie z Dokumentacją będą obciążać Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w czynnościach Odbioru końcowego oraz w czynnościach przygotowawczych do odbiorów zgodnie z trybem określonym w § 8.

- Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia na bieżąco oraz przechowywania dokumentacji prac, w tym m.in. książka kontroli prac konserwacyjnych, dokumentacji powykonawczej, protokołów odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności dotyczące wykonywania utrzymania wód i urządzeń wodnych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji Zadania Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sierpcu – Zarząd Zlewni we Włocławku w podziale na 10 części w części objętej przedmiotem umowy.

- Przepis ust. 10 dotyczy również ewentualnych podwykonawców.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej wszystkie lub wybrane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca do wystawionej faktury załączy oświadczenie, że osoby wykonujące prace związane z wycinką w okresie, za który wystawiono daną fakturę, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Z tytułu nie załączenia do faktury oświadczenia, że osoby wykonujące prace związane z wycinką w okresie, za który wystawiono daną fakturę, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zamawiający przewiduje sankcję w postaci wstrzymania zapłaty należności.

§ 3

Terminy realizacji

- Strony ustalają terminy wykonania prac objętych przedmiotem umowy od dnia …………………… do dnia………………..

- Prace będące przedmiotem umowy uważa się za zrealizowane w terminie określonym w ust.1, jeżeli najpóźniej w dniu ………………….. wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowości do obioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.

- Niniejszą umowę zawarto na czas określony tj. od dnia ……………………….. do dnia ……………………………..

- Zamawiający zobowiązuje się w umownym terminie rozpoczęcia prac, określonym w ust. 1 powyżej przekazać Wykonawcy teren prac.

§ 4

Przedstawiciele stron

1.	Strony ustalają swoich przedstawicieli do realizacji przedmiotu umowy i nadzoru:

1)	ze strony Zamawiającego:

    - Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego	–	Grzegorz Wesołowski

    - Bezpośredni nadzór			–	Beata Obielecka

2)	ze strony Wykonawcy:

    - Kierownik prac				       –	…………………………….................

wyznaczonych na czas wykonania prac oraz okres niezbędny dla właściwego wypełnienia zobowiązań wynikających z warunków umowy.

2.	W przypadku niemożliwości pełnienia obowiązków przez osoby, o których mowa w ust. 1, Strony zastrzegają 	sobie prawo do wyznaczenia osób przejmujących obowiązki uprawnionych i zawiadomienia w drodze pisemnej 	drugiej strony bez konieczności dokonania zmiany umowy.

3.	Wykonawca oświadcza, że wszystkie inne osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia, jeżeli będą wymagane przepisami prawa.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie stron

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym – określonym na podstawie Dokumentacji i Oferty  [Wynagrodzenie]   i ustala się je w następującej wysokości:

  - cena    netto…..........................................................................................................................................złotych,

słownie: ...................................................................................................................................................złotych,

- wynagrodzenie - brutto ............................................................................................................................złotych,

słownie: ....................................................................................................................................................złotych,

- podatek VAT .% ….................. ( słownie: ................................................................................................złotych.

- Ustala się, że Wynagrodzenie brutto Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT i inne koszty związane z wykonywaniem prac.

- Podstawą do realizacji – przyjęcia rachunku / faktury do zapłaty będzie protokół Odbioru końcowego, o którym mowa  w § 8 ust. 3 podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz załączone oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 16.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.

- Faktura/ rachunek powinna zawierać następujący sposób identyfikacji Zamawiającego:

Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5272825616;

Odbiorca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek i zostanie wysłana na adres:

Zarząd Zlewni we Włocławku,  ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek.

- Strony ustalają, że zapłata nastąpi w terminie do 14 dni  liczonym od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury / rachunku, na rachunek   bankowy  wskazany w fakturze / rachunku.

- Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.). [k.c.] oraz w  p.z.p..

- Niezależnie od ustaleń z ust.1, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku:

1)	wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny ze sztuką, wiedzą i obowiązującymi normami, wymaganiami Zamawiającego albo sprzeczny z umową,

2)	gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od daty określonej w § 3 ust. 1 oraz nie podjął się ich realizacji pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

3)	gdy Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 7 dni,

4)	jeżeli pomimo uprzednich 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń bezpośrednio nadzorującego, Wykonawca uporczywie nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

5)	gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wyniesie więcej niż 15 dni, Zamawiający może odstąpić od 			umowy 	w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6)	gdy Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z realizacji prac,

7)	ogłoszonej upadłości albo podjęcia decyzji o likwidacji firmy, reorganizacji Wykonawcy lub Zamawiającego,

8)    zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o opisanych w ust. 1 i 2 okolicznościach. W przypadku tym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy z wyłączeniem okoliczności opisanych w art. 644 kc.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia okoliczności uprawniających go do odstąpienia od umowy nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac w trybie natychmiastowym oraz obowiązek ich zabezpieczenia i przekazania Zamawiającemu przed opuszczeniem terenu prac.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w terminie 7 dni z udziałem Zamawiającego inwentaryzację zrealizowanych prac według stanu na dzień odstąpienia.

W przypadku nie dokonania inwentaryzacji wykonanych prac, Wykonawca przyjmie do rozliczenia inwentaryzację sporządzona jednostronnie przez Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 ustalona zostanie na podstawie inwentaryzacji, o której mowa w ust. 6 oraz czynników cenotwórczych zawartych w kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)	zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e p.z.p.;

2)	Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 p.z.p.;

3)	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 7

Wstrzymanie (ograniczenie) prac

W przypadku wstrzymania lub ograniczenia prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca oprócz wynagrodzenia za prace wykonane nie będzie wobec Zamawiającego dochodził innych roszczeń.

§ 8

Odbiory

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o gotowości do Odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbioru i zakończyć jego czynności w okresie                 7 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, potwierdzonego przez osobę bezpośrednio nadzorującą prace (§ 4 ust. 1).

- Strony postanawiają, że z czynności Odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 9

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będą następujące kary umowne:

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie przedmiotu umowy w całości lub w części w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie usunięcie wad powstałych z winy Wykonawcy,                 a stwierdzonych na odbiorze końcowym, w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia brutto określonego            w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia ustalonego w protokole na ich usunięcie;

3)  za nie usunięcie wad i usterek w przypadku prac niezanikających w okresie rękojmi, stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego, Wykonawca może być obciążony karą umowną w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od wskazanego terminu ich usunięcia;

4)  w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do kary umownej w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;

5)  z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 10 czynności Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 2 000 zł. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 2 ust. 13 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 10 czynności.

- Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej z właściwego tytułu.

- W razie gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 1, Strony mogą dochodzić w każdym   wymienionym  tam   przypadku   odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia lub jego części na zasadach określonych w art. 498 i następnych k.c..

§ 10

Podwykonawcy

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale Podwykonawców: ……………..../Nazwa i adres firmy/.

      - Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ……………………............/zakres i wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy/

      - Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w prace. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac.

      - Strony ustanawiają następujący tryb, postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy udziale podwykonawców: warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych prac.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

      - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 11

Siła wyższa

- Za wyjątkiem sytuacji i zdarzeń określonych w sposób odmienny w umowie, każda ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swych zobowiązań lub niedotrzymanie warunków kontraktowych z przyczyn wystąpienia przypadków opisanych poniżej.

- W rozumieniu umowy, mianem przypadku „Siły Wyższej” określać się będzie wszystkie i pojedyncze okoliczności o nadzwyczajnym charakterze będące poza uzasadnioną sferą wpływu Strony Umowy i niemożliwe do przewidzenia, które w sposób tymczasowy lub ciągły uniemożliwiają Stronie lub jej podwykonawcom wypełnienie ich zobowiązań umownych czy to w całości czy też w części, polegające na, lecz nie ograniczone do:

  - gwałtownych, burz i zniszczeń od uderzenia pioruna i innych katastrof spowodowanych przez naturę;

  - nadmiernych opadów, gradobicia, powodzi i innych anomalii klimatycznych;

  - eksplozji, pożarów, zniszczenia maszyn, fabryk, i instalacji dowolnego typu związanych z zadaniem, w stopniu w jakim zdarzeń tych nie można przypisać błędom popełnionym przez którąkolwiek ze stron powołując się na te przypadki;

  - strajków i lokautów wszelkiego rodzaju, włączając w to strajkowe zwolnienia tempa produkcji;

  - ekstremalnych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac;

  - niewypałów i niewybuchów.

- Strona powołująca się na przypadek wystąpienia „Siły Wyższej” zobowiązana jest do poinformowania drugiej strony w ciągu 10 dni od daty wystąpienia przypadku „Siły Wyższej”, załączając precyzyjny opis zdarzenia wraz z informacją na temat wszelkich towarzyszących tym okolicznościom zdarzeń oraz podaniem ich wpływu na wykonanie zobowiązań kontraktowych. Podany musi być również ewentualny przewidywany czas zakończenia występowania zdarzenia, przy czym ta ostatnia informacja musi być przekazana drugiej stronie w tym samym 10 dniowym okresie czasu, przez stronę powołującą się na fakt wystąpienia takich nadzwyczajnych okoliczności.

Skutkiem wystąpienia zdarzenia „Siły Wyższej” jest zawieszenie realizacji zobowiązań, które zostały utrudnione na skutek takiego zdarzenia, jak i zobowiązań towarzyszących. Terminy realizacji określone umową zostaną przedłużone o czas występowania zdarzeń i przypadków „Siły Wyższej” oraz ich skutków.

- Żadna ze stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie własnych zobowiązań wynikających z Umowy, których wykonanie będzie niemożliwe jako efekt działania „Siły Wyższej”.

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 p.z.p., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p., Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub przy zmianie terminu realizacji umowy/prac, o którym mowa w § 3 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności i na odpowiednio wskazanych warunkach:

1)	konieczności realizacji dodatkowych prac, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym 	przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych prac;

2)	zaistnienia przesłanek „Siły Wyższej”, o której mowa w § 11; przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas występowania zdarzeń i przypadków „Siły Wyższej” oraz ich skutków;

3)	skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania prac 	stanowiących przedmiot umowy, lub wydania zakazu ich prowadzenia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie prac lub zakazano prowadzenie prac;

4)	kolizji prac objętych przedmiotem umowy z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami 	nieujawnionymi w  Dokumentacji, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni, niezbędną 	Wykonawcy na usunięcie w/w kolizji;

5)	konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w Dokumentacji w związku z obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego, brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego lub działaniem siły wyższej,

6)	konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie prac, stanowiących przedmiot umowy, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej;

a  także,  gdy    zmiana   umowy     będzie     wynikała:

7)	ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ 	na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron;

8)	ze zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,	na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej;

9)	ze zmiany charakteru płatnika podatku VAT, stron.

- Konieczność wykonania prac zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zachodzi w sytuacji, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:

1)	materiały budowlane, przewidziane w Dokumentacji, nie mogą być zastosowane z powodu zaprzestania		ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi;

2)	nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego;

3)	zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma);

4)	zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania prac niż przewidziano w Dokumentacji.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wprowadzenie w Dokumentacji zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 6 nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w SIWZ, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

- Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

§ 13

Pozostałe końcowe

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego.

- Zmiany umowy, w tym dopuszczone w § 12, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem  nieważności.

- W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie przepisy k.c. i p.z.p. oraz innych ustaw właściwych dla Przedmiotu umowy .

- Spory mogące powstać w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych we Włocławku.

- Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

1) Kalkulacja

2) SIWZ

3) Oferta

ZAMAWIAJĄCY:													WYKONAWCA: