**FORMULARZ WYCENY**

**Wykonawca:**

......................................................................................................

......................................................................................................

**Odpowiadając na zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia:**

1. **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepławki na progu stabilizującym Stopnia Wodnego we Włocławku”, której zakres obejmuje wykonanie prac w trzech etapach**:

**Etap I – analiza rozwiązań koncepcyjnych**

* 1. Analiza dostępnej dokumentacji oraz wariantów będących w posiadaniu Zamawiającego oraz opracowanie własnych koncepcji. W ramach koncepcji Wykonawca powinien przedstawić minimum dwa własne warianty. Dla każdego z rozpatrywanych wariantów (dotychczasowych i własnych) należy podać szacunkowe koszty realizacji oraz harmonogram wykonania.
  2. Wykonanie batymetrii/ dokumentacji geodezyjnej
  3. Opinia ichtiologiczna - opracowanie warunków jakie muszą być spełnione dla poprawy migracji ryb
  4. Opinia przyrodnicza - sporządzenie analizy wpływu inwestycji na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem ilości modyfikacji przepływem na etapie robót budowlanych
  5. Wykonanie badań modelowych

**Etap II – prace przedprojektowe**

1. Sporządzenie wniosku do uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskanie tej decyzji zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2. Karta Informacyjna przedsięwzięcia lub raport środowiskowy wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
3. Sporządzenie dokumentacji wraz z decyzjami, zgodami i innymi elementami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskanie decyzji
4. Instrukcja gospodarowania wodą
5. Inne opracowania

**Etap III – dokumentacja projektowa**

1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej
2. Przedmiar robót, kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy
3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
4. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę

szacunkowa wartość została wycenionana **kwotę netto:** …………………….……………………….……………… zł (słownie: ….…………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

**2 . Sprawowanie nadzoru autorskiego :**

1. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi pracami budowlanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Nadzór będzie pełniony od dnia wskazanego w powiadomieniu   
   o rozpoczęciu budowy do dnia wskazanego jako dzień zakończenia budowy w powiadomieniu   
   o zakończeniu budowy.

szacunkowa wartość została wycenionana **kwotę netto:** …………………….……………………… zł (słownie:….…………………………………….…………………….……………………………………………………………), ustalona na podstawie stawki za jednorazowy nadzór autorski wynosząca ………………………………………………………………………………………………………….…netto zł .

informuję, że **szacunkowa wartość wykonania całego przedmiotu zamówienia** ( pkt. 1 i 2 )została wycenionana **kwotę netto:**……………………………………………………………………..…………………….………………………zł (słownie:….…………………………………….…………………….……………………………………………………………………………)

.………………………………… ……………………………………………………………………

dnia Podpis Wykonawcy, osoby upoważnionej/osób upoważnionych