Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA nr ………

zawarta w dniu  ……………… w Warszawie pomiędzy n/w stronami:

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,

NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302575

reprezentowanym przez:

…………………………. - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, działającego na podstawie Pełnomocnictwa z dnia …………………. znak:  ………………………

zwanego dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

- ………………………………………………………

posiadającą nr identyfikacyjny NIP: ………….., REGON: ……………………

reprezentowanym przez: ………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

PODSTAWA PRAWNA ZAWARCIA UMOWY

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) [p.z.p.] oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym (pismo znak: …...............................................................................)

Na wstępie Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z dokumentacją projektową dla Zadania [Dokumentacja] i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy za uzgodnione Wynagrodzenie ustalone przetargiem w  przedmiotowym postępowaniu i określone w niniejszej Umowie; w razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się Robót objętych Dokumentacją z tym zastrzeżeniem, że wykona wszystkie roboty niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania Zadania na swój koszt w ramach uzgodnionego wynagrodzenia;

- zapoznał się z warunkami realizacji Robót w tym z ograniczeniami wynikającymi z ochrony środowiska i przyrody;

- przyjmuje do wiadomości, iż ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji i znaków geodezyjnych oraz innych szkód powstałych w związku z Robotami.

Ponadto  Zamawiający oświadcza, że dysponuje stosownymi pozwoleniami wymaganymi dla realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie złożonej przez Wykonawcę w dniu …......................................... r. oferty, wybranej przez Zamawiającego w drodze przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z warunkami przetargu określonymi  w  Specyfikacji   Istotnych  Warunków  Zamówienia  [  SIWZ ]  , ofertą Wykonawcy [ Oferta], niniejszą umową [Umowa], Dokumentacją, wydanymi pozwoleniami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, Zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)” – Część 1,  zwanym dalej  „Zadaniem” lub „Inwestycją”.

2. Dokument gwarancyjny, o którym mowa w  § 10 ust. 2 – (załącznik Nr 1 ), Kosztorys - (załącznik Nr 2),  SIWZ  - (załącznik Nr 3), są integralną częścią Umowy.

3. Pełny, szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy [Roboty] zawiera Dokumentacja zatwierdzona w trybie postępowania administracyjnego w decyzji wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego nr 11/P/2017 z dnia 19.01.2017r. znak WI-P.7840.3.4.2016.MG.

4. W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach wymienionych w ust. 1 do ust. 3 i innych   sporządzonych dla potrzeb Inwestycji obowiązuje następująca kolejność ich ważności: Umowa, SIWZ, Dokumentacja, Oferta, Szczegółowe specyfikacje techniczne,  przedmiar robót Zamawiającego [Przedmiar robót].

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na: ………………..

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na:  ……………..

- Za termin zakończenia robót uważa się podpisanie komisyjnego protokółu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń co do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w Umowie ustala się na cenę netto: …................................zł (słownie: …...........................................)   powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w  dniu wystawienia faktury VAT [Wynagrodzenie].  W dniu podpisania Umowy stawka VAT wynosi 23% tj. …………….zł, a wynagrodzenie brutto: …..........................................zł (słownie: …................................................................................)  [Wynagrodzenie ] .

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem umownym ryczałtowym.

- Roboty przed zapłatą Wynagrodzenia podlegać będą ostatecznemu sprawdzeniu ilościowemu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją przedmiotu umowy, w szczególności obowiązujące podatki, w tym podatek VAT, opłaty, odszkodowania, usługi geodezyjne, koszty nadzorów obcych wynikających z uzgodnień i inne wydatki związane z wykonywaniem robót w tym wyszczególnione w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz § 7 umowy.

- W celu rozliczenia końcowego Wykonawca opracuje kosztorys powykonawczy w oparciu                            o analogiczne ustalenia dotyczące nakładów rzeczowych, które były podstawą sporządzenia kosztorysu do umowy według Przedmiaru robót. Podstawą opracowania kosztorysu powinien być obmiar Robót (rzeczywista ilość wykonanych robót) uzasadniony wymiarami przedstawionymi na rysunkach zamiennych i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (dokumentacji powykonawczej) z uwzględnieniem okoliczności opisanych w ust. 7 poniżej.

- Za roboty niewykonane uznane przez Strony jako zbędne choć były objęte Kosztorysem, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych na skutek wprowadzenia robót zamiennych polegających na wykorzystaniu alternatywnych rozwiązań technicznych, których koszt jest mniejszy lub równy rozwiązaniom przyjętym w projekcie przy zachowaniu obowiązujących norm i standardów. Roboty zamienne mogą polegać na zmianie sposobu wykonania jakiegoś ich elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany celu, jaki ma być w ich efekcie osiągnięty. Rozwiązania zamienne można zastosować wyłącznie w przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze od dotychczasowych.

Wnioskodawcą robót zamiennych, koniecznych w stosunku do przewidzianych w projekcie jest kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego, który wpisem do dziennika budowy zgłasza potrzebę dokonania zmian. Zamawiający opiniuje wniosek w aspekcie jego celowości i możliwości finansowych oraz uzyskuje akceptację autora projektu. W przypadku zasadności wniosku na podstawie opracowanego przez projektanta projektu zamiennego wraz z przedmiarem robót, Wykonawca sporządza wycenę robót zamiennych, a Zamawiający podejmuje decyzję o ewentualnym wprowadzeniu robót zamiennych.

- Wprowadzenie robót zamiennych wymaga zmiany umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 7 wprowadza się w oparciu o protokół konieczności wykonania robót zamiennych, spisany przez strony i zatwierdzony przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu różnicowego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartych w kosztorysie, stanowiącym załącznik do Umowy.

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych zostaną one wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale Podwykonawców.

- Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: …........................................................................................................................................

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą planowanego zakresu wykonania robót przez podwykonawcę określonego w projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 17 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku niewyrażenia zgody na podwykonawstwo Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Umowy Wykonawców z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności i muszą zawierać numer rachunku bankowego podwykonawcy na który mają być dokonywane płatności wynikające z realizacji umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty należności dla Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę po uprzedniej zapłacie wynagrodzenia dla podwykonawcy przez Wykonawcę. Dowodem zapłaty będzie pisemne oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wraz z dołączoną kopią faktury/ rachunku i dowodem poświadczającym wpływ środków na konto podwykonawcy (ów) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela Wykonawcy na budowie tj. kierownika budowy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar i kosztów należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może dokonać lub nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Faktura / rachunek   powinna  zawierać następujący sposób identyfikacji Zamawiającego:

Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5272825616;

Odbiorca: Zarząd Zlewni we Włocławku,  ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek i zostanie wysłana na adres:

Zarząd Zlewni we Włocławku,  ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek.

- Rozliczenie końcowe robót budowlanych nastąpi jedną fakturą wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z obligatoryjnymi załącznikami, to jest:

- protokołem końcowego odbioru robót uwzględniającym zapisy § 9 ust. 4 lit. b i § 10 ust.4 podpisanym na dowód wykonania robót przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

- kosztorysem powykonawczym uwzględniającym zapisy § 9 ust. 4 lit. b, podpisanym na dowód sprawdzenia wykonania robót zgodnie z kosztorysem ofertowym umowy przez inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

- dokumentami określonymi w § 4 ust. 22– 25 jeżeli dotyczą.

- Strony ustalają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi, określonymi w § 5 ust. 2, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/ rachunku.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

§ 6

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wartość ……………………….. wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. kwotę ……………zł w formie ………………….., 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. …………… zł (słownie: ……………………………..) jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym roszczeń dot. zastrzeżonych kar umownych), zaś 30% tj. ……………… zł (słownie: ……………………………….) przeznacza się jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie w wysokości 70%, w przypadku środków pieniężnych, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Zabezpieczenie w wysokości 30% z tytułu rękojmi za wady, w przypadku środków pieniężnych, zostanie zwrócone w ciągu 15 dni od daty protokółu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi za wady.

- Jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się należycie z wykonania umowy lub obowiązków wobec Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, kwota zabezpieczenia przeznaczonego do zwrotu ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o wartość roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tego tytułu.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w której określono termin jej wygaśnięcia, w sytuacji przedłużenia terminu wykonania umowy, określonego w § 3 ust. 2 na podstawie aneksu Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem aneksu do umowy do przedłożenia gwarancji z terminem odpowiednio wydłużającym okres zabezpieczenia z uwzględnieniem zapisów przedmiotowego paragrafu  pod rygorem rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 7

OBOWIĄZKI STRON

I. Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności n/w oraz wszystkie inne wynikające z dokumentacji technicznej a także SIWZ:

- Przejęcie terenu budowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy z wyrobów budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i oddanie go Zamawiającemu w terminie na zasadach określonych w umowie.

- Wytyczenia obiektu oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapach w skali 1:1000 lub 1:500 (w zależności od wymagań Nadzoru Budowlanego oraz Organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe - dla obiektów wymagających wytyczenia i inwentaryzacji zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- Dokumentacja geodezyjna musi być na bieżąco okazywana uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego celem akceptacji. Opracowanie oprócz wersji papierowej należy dostarczyć w formie zapisu elektronicznego na płycie CD (pliki tekstowe w formacie plików Microsoft Office oraz mapy/profile/przekroje w formacie plików TIFF, DWG, pdf.

- Zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności ziemne i konstrukcyjne wykonywane metodą mechaniczną lub ręczną w zakresie realizacji Zadania „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)” – Część 1

- Przepis ust. 5 dotyczy również ewentualnych podwykonawców.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1/ żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2/ żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3/ przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej wszystkie lub wybrane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1/ oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2/ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4/ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit l. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Prowadzenie na bieżąco, przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym dokumentacji budowy, na którą składają się:

  - dziennik budowy,

  - dokumentacja wbudowanych wyrobów (deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty),

  - protokoły odbiorów robót,

  - protokoły z narad i ustaleń,

  - korespondencja przechowywana na budowie związana z realizacją przedmiotu umowy.

- Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów:

- opracowany przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- sporządzenie i przekazanie wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru pełnej dokumentacji powykonawczej zawierającej:

-	dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami /minimum 2 egz./ oraz zamienną, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-	dziennik budowy,

-	deklaracje właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem zgodności „CE” lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem zgodności „B” ewentualnie deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub Polską Normą wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów

-	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą /minimum 2 egz./,

-	protokoły odbiorów robót, korespondencję związaną z realizacją przedmiotu umowy, protokoły z narad i ustaleń,

-	oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami a także o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku oraz o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.

- Naprawa dróg zniszczonych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Dbanie o mienie znajdujące się na terenie budowy oraz zapewnienie właściwych warunków BHP.

- Ponoszenie kosztów związanych z dzierżawą placu budowy.

- Zapłata i załatwienie spraw związanych z poborem wody i energii.

- Zgłoszenie właścicielowi-administratorowi urządzeń podziemnych i nadziemnych zamiaru wykonania robót w ich obrębie i uzgodnienie warunków ich prowadzenia w tym ponoszenie kosztów nadzorów i odbiorów związanych z prowadzeniem tych robót, kosztów zabezpieczenia infrastruktury kolidującej z robotami a także kosztów ewentualnego zajęcia pasa drogowego dla potrzeb wykonania robót.

- Poniesienie wszelkich kosztów zniszczeń (w tym powodziowych) powstałych wskutek prowadzenia robót.

- Informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o odbiorze robót zanikowych, zobowiązany jest do dokonania odkrywek lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Poniesienie wszelkich kosztów szkód spowodowanych przez zwierzęta i ptaki.

- Utylizacja i wywóz wszelkich odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania na koszt Wykonawcy każdorazowo po akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Informowanie z wyprzedzeniem jednostki uzgadniające dokumentację projektową o planowanym terminie rozpoczęciu prac, których zakres dotyczy uzgodnienie.

- Udostępnienie na żądanie dysponenta środków finansowych w czasie inspekcji wszystkich rachunków/faktur wystawionych Zamawiającemu i przez podwykonawców dla Wykonawcy oraz pozwolenie na przeprowadzenie audytu oraz kontroli przez dysponenta środków finansowych lub Zamawiającego.

- Zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim upoważnionym przez niego osobom i innym uczestnikom procesu budowlanego oraz audytorom i kontrolującym dostępu do terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą wykonywane.

II. Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć budowę z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegają szczególnie:

- roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót,

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

- Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały cykl realizacyjny tj. od daty rozpoczęcia robót do zakończenia i podpisania protokółu końcowego odbioru.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy (zgodnie z pkt III ppkt. 2) w zakresie określonym w ust. 1.

III. Do obowiązku Zamawiającego należy:

- Przekazanie dokumentacji określającej przedmiot zamówienia w terminie ………………

- Przekazanie terenu budowy w terminie ……………..

- Dostarczenie dziennika budowy

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

- Dokonanie odbiorów prób technicznych i odbiorów robót:

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, o którym mowa w § 8 ust. 1 w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy.

2) odbiór końcowy,

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie zgłoszenia (oświadczenia) kierownika budowy o zakończeniu robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy- prawo budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru.  Kolejność czynności przy  odbiorze końcowym zawiera § 9 niniejszej umowy.

3) odbiór przed upływem terminu rękojmi i gwarancji,

Odbiór przed upływem terminu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości.

4) odbiór ostateczny,

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE  STRON

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru:

……………….. posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – uprawnienia …………………….. wydane przez ………………………….. oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby samorządu zawodowego,

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

- kierownik budowy …………………………… posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  uprawnienia …………………….. wydane przez ………………………. oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby samorządu zawodowego.

- W czasie realizacji umowy może nastąpić zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że przyjmujący obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy będą posiadali odpowiednie uprawnienia, będą przynależały do Izby samorządu zawodowego. W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że osoba przejmująca obowiązki spełnia warunki określone przez Zamawiającego SIWZ. Zmiana osób zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

§ 9

ODBIÓR  ROBÓT

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie w pełni zrealizowany przedmiot umowy zgodny z warunkami umowy, Dokumentacją techniczną oraz ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi zakończenie robót i gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni liczonych od daty dokonania wpisu  oznaczać będzie gotowość do odbioru z datą wpisu do dziennika budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy – najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru tj. minimum 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem końcowym - należy przekazanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy pozwalającej na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy poprzez naprawę lub wykonanie elementu wadliwego po raz drugi,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego tytułu nie płacąc za elementy wadliwe.

- Istnienie wady i jej usunięcie powinno być stwierdzone protokolarnie.

- inne uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi i gwarancji określone w Kodeksie Cywilnym.

- Strony postanawiają, że z czynności wszelkich odbiorów robót będą spisywane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu stwierdzenia usunięcia wad w terminie i w sposób uzgodniony przez strony.

- Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcie wad.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad w terminie i w sposób uzgodniony przez strony.

§ 10

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy w terminie i na zasadach określonych w KC. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ….. miesięcy na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, stanowiącej zał. nr 1 do umowy.

- Okresy rękojmi i gwarancji płyną równolegle, rozpoczynając swój bieg od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego określonego w § 9 ust. 5.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy określonym w karcie gwarancyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w § 10 ust. 2 umowy.

- Strony ustalają, że Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystając z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, a powstałe w okresie rękojmi i gwarancji.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

a) na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez służby

Zamawiającego lub użytkownika obiektu (nie rzadziej niż raz w roku)

b) na jeden miesiąc przed upływem terminu rękojmi i gwarancji

- Rozliczenie Wykonawcy z obciążeń wynikających z rękojmi i gwarancji musi być potwierdzone protokołami odbiorów: „odbioru przed upływem terminu rękojmi i gwarancji” i „odbioru ostatecznego” przedmiotu umowy.

§ 11

KARY  UMOWNE

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie w rozpoczęciu robót – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty rozpoczęcia robót określonej w § 3 umowy.

  - za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 4 ust. 1- za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty zakończenia określonej w § 3 ust. 2 umowy

  - za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady - w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwojeniu - licząc od dnia upływu terminu dodatkowego określonego przez strony w protokole odbioru.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian – w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy taki przypadek,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00zł wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy taki przypadek.

  - za niedotrzymanie warunków przewidzianych umową, dokumentacją projektową oraz SIWZ w zakresie np. terminowego informowania Zamawiającego lub też przekazywania Zamawiającemu wymaganych dokumentów - w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1- za każdy dzień opóźnienia

  - za brak możliwości wywiązania się przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z obowiązków nałożonych na Inwestora przez Instytucje współfinansujące realizację zadania inwestycyjnego - w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

  - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów, o których mowa w  § 7 ust. 6 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności.

- Łączna wysokość kar nie może przekraczać ustalonego pomiędzy stronami wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody przewyższy wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przez Zamawiającego żądania zapłaty takiej kary umownej , o ile Zamawiający nie potrącił naliczonych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia lub jego części  na zasadach określonych w art. 498 k.c.  i następnych k.c., na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może zastrzec zapłatę należności za zrealizowany przedmiot umowy na podstawie dostarczonej faktury/rachunku wraz z wymaganymi załącznikami po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę kar umownych, o ile wcześniej nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust.4.

- Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych zobowiązań umownych.

§ 12

ZMIANY W UMOWIE

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy z zastrzeżeniem ust. 3 -6 poniżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem ich nieważności. Propozycje zmian i uzupełnienia treści Umowy przez Wykonawcę, należy złożyć do Zamawiającego w terminie do 30 dni przed dniem proponowanej zmiany Umowy.

- Nieważna jest zmiana postanowień Umowy jeżeli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 p.z.p., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p., Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem przewidzianych tam warunków ich wprowadzenia.

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:

- zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a. jeżeli wykonanie robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,

b. wystąpienia okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” /np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, temperatury powietrza poniżej 00C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, wysokie i zbyt niskie stany wód, gruba pokrywa śnieżna/ uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

c. wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) oraz warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.),

d. potrzeby wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,

e. zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przed terminem.

- zmiany zakresu przedmiotu umowy, terminu realizacji oraz zmiany Wynagrodzenia pod warunkiem zmiany w   planie finansowym właściwego organu:

- jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót,

- jeżeli nastąpi ograniczenie lub brak środków finansowych,

- zmiany stawki VAT.

4) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmiany technologiczne, w szczególności:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nieprawidłowym bądź też wadliwym wykonaniem zadania,

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

g) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

5)  zmiany osobowe:

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa m.in. w ustawie Prawo budowlane; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu,

b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,

c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

d) zmiany osób do nadzorowania robót.

6 zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń.

7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące      niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,

b) protesty mieszkańców.

- W innych przypadkach określonych w niniejszej umowie.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 p.z.p., w szczególności:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego itp.,

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania  zaistnienia okoliczności jak również do ewentualnego niezwłocznego przedłożenia dodatkowych materiałów, niezbędnych Zamawiającemu do analizy wniosku oraz ostatecznego zajęcia stanowiska w sprawie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Zamawiający do ewentualnego wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian wyszczególnionych w przedmiotowym paragrafie naturalnie może ale nie musi się przychylić, co nie może stanowić argumentu Wykonawcy w sytuacji niewykonania przez Niego lub nieprawidłowego bądź też wadliwego wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

    - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- przewidzianym w art. 145 ust. 1 p.z.p..

- jeżeli w stosunku do Wykonawcy toczy się postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

- jeżeli Wykonawca jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn po upływie 14 dni od terminu umownego określonego w § 3 ust. 1 i ich nie rozpoczynał, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na piśmie.

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- jeżeli Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem robót tak, że nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie,

- jeżeli Wykonawca nie ubezpieczył budowy zgodnie z § 7 pkt. II niniejszej umowy.

- jeżeli dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy.

    - Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:

  - jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia uprawniającego do odstąpienia umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy obowiązany on jest:

- sporządzić z udziałem Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia w terminie 14 dni liczonych od daty odstąpienia od umowy,

- zabezpieczyć na własny koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Zamawiającego

- zgłosić zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 30 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztów utrzymania tego zaplecza,

- zobowiązany jest ponieść przedstawione przez Zamawiającego koszty związane z odstąpieniem od umowy. Koszty te zostaną określone w protokóle.

- koszty wyszczególnione w pkt e Zamawiający może potrącić z faktury, jeżeli kwota faktury nie będzie wystarczająca na pokrycie poniesionych kosztów przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia tej różnicy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót lub ograniczenia ich zakresu z rozwiązaniem umowy włącznie – w przypadku ograniczenia lub braku środków finansowych na realizację inwestycji.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wstrzymaniu robót najszybciej jak to jest możliwe.

W takim przypadku strony postanawiają, że:

- Dla zakresu rzeczowo-finansowego robót strony - dokonają inwentaryzacji robót wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykonane części robót  w sposób określony w  § 4 ust. 5, ust. 7 oraz §5 ust 2.

- Za wstrzymanie, ograniczenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego od zakresu umownego robót – Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

§ 14

INNE  POSTANOWIENIA

      - Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień.

      - W przypadku braku takich uzgodnień o których mowa w ust. 1 wszelkie spory, strony podają rozstrzygnięciu sądów właściwych we Włocławku.

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

      - Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

      - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w umowie.

      - Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:			                           				WYKONAWCA: