U M O W A  Nr …………....

Zawarta w dniu …………………………r. we Włocławku, pomiędzy Stronami:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,         NIP: 5272825616, REGON: 368302575

reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku (ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek) ……………………………………………… , działającego na podstawie pełnomocnictwa …………………….. z dnia ………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………

…………………………………………., NIP: …………………………, REGON:…………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną wpisem do ewidencji działalności gospodarczej w CEIDG, zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) pn. „Remont zabezpieczający komin zlokalizowany przy kotłowni Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku – ZZ Włocławek” , strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie  Oferty  wybranej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót remontowo – konserwacyjnych dla Zadania pn. „Remont zabezpieczający komin zlokalizowany przy kotłowni Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku – ZZ Włocławek” zgodnie z warunkami  określonymi w Zapytaniu ofertowym [ ZO ]  , zwanych w dalszej części umowy „robotami” lub „przedmiotem umowy”.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest Formularz ofertowy  [ Oferta ] stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

- Pełny zakres prac zawiera   Dokumentacja   [ Dokumentacja ] .

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją  i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy za wynagrodzenie określone w umowie. W razie wątpliwości uznaje się, że Wykonawca podjął się robót objętych Dokumentacją, a ewentualne roboty niezbędne/konieczne do prawidłowej  realizacji   przedmiotu umowy wykona na swój koszt.

- Wykonawca od dnia podpisania umowy do ustalonego  w umowie   terminu zakończenia robót, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektów rzeczowych ,  ich jakość,  terminowość i zgodność z Dokumentacją i Ofertą oraz   za  ich bezpieczeństwo ,  a  także   za wszelkie szkody  wywołane  robotami   w  tym , również wykonywanych  przez Podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji robót wynikającymi z przepisów i wymagań ochrony  środowiska i przyrody obowiązujących w miejscu wykonywania  robót.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych uszkodzeń istniejących instalacji podziemnych i znaków geodezyjnych, które wystąpią w związku z wykonawstwem robót.

§ 2

Roboty zamienne

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, wynikających z przyczyn technicznych lub zaistnienia warunków, których nie można było wcześniej przewidzieć, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania na polecenie Zamawiającego.

- Zamawiający sporządzi stosowny protokół konieczności wraz z przedmiarem robót zamiennych, natomiast Wykonawca przedstawi na ich podstawie kosztorys różnicowy. Dokumenty te po akceptacji przez Zamawiającego będą podstawą do sporządzenia aneksu do umowy; § 13 stosuje się odpowiednio.

- Protokół konieczności, przedmiar robót zamiennych oraz kosztorys różnicowy , o których mowa w ust. 2 muszą być podpisane przez:

  - ze strony Wykonawcy –   uprawnionego   do   reprezentacji   Wykonawcy    ,   właściciela firmy lub osobę do tego umocowaną ,

  - ze strony Zamawiającego – nadzorującego roboty  w  imieniu   Zamawiającego  i kierownika Obiektu Hydrotechnicznego Zarządu Zlewni we Włocławku .

- Łączna wartość przedmiotu umowy po uwzględnieniu robót zamiennych nie może przekraczać wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca wykona siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców (Podwykonawca) przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, niniejszą  umową, Przedmiarem , zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do  zaspokojenia  roszczeń  osób trzecich ,  w  tym  za   zniszczone plony, które wystąpią w związku z wykonawstwem robót.

- Wykonawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne szkody ,  które wystąpią w związku z wykonawstwem robót były zminimalizowane.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć teren robót na wypadek szkód spowodowanych zdarzeniami losowymi, a w szczególności deszczów  nawalnych, zalania, powodzi i obsunięć.

- Wykonawca będzie stosował materiały i wyroby budowlane posiadające wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje techniczne i   przedłoży   je   Zamawiającemu na każde  żądanie.

- Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. Wszelkie konsekwencje prowadzenia robót niezgodnie z Przedmiarem będą obciążać Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w czynnościach Odbioru końcowego oraz w czynnościach przygotowawczych do odbiorów zgodnie z trybem określonym w § 9.

- Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia na bieżąco oraz przechowywania dokumentacji robót, w tym m.in. dziennika robót, dokumentacji powykonawczej, protokołów odbioru.

§ 4

Terminy realizacji

- Strony ustalają termin rozpoczęcia robót objętych przedmiotem umowy do dnia …....................... a ich zakończenia na dzień …….……………………………………………..

- Niniejszą umowę zawarto na czas określony tj. od dnia ……………………….. do dnia ……………………………..

- Zamawiający zobowiązuje się przed umownym terminem rozpoczęcia robót, określonym w ust. 1 powyżej  przekazać Wykonawcy teren budowy.

§ 5

Przedstawiciele stron

1.	Strony ustalają swoich przedstawicieli do realizacji przedmiotu umowy i nadzoru:

a)	ze strony Zamawiającego:

    - Kierownik OH					–	………………….…………..............

    - Bezpośredni nadzór			–	…………………………...................

b)	ze strony Wykonawcy:

    - Kierownik robót				–	…………………………….................

wyznaczonych na czas wykonania robót oraz okres niezbędny dla właściwego wypełnienia zobowiązań wynikających z warunków umowy.

2.	W przypadku niemożliwości pełnienia obowiązków przez osoby, o których mowa w ust. 1, Strony zastrzegają 	sobie prawo do wyznaczenia osób przejmujących obowiązki uprawnionych i zawiadomienia w drodze pisemnej 	drugiej strony bez konieczności dokonania zmiany umowy.

3.	Wykonawca oświadcza, że wszystkie inne osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe   oraz    uprawnienia   jeżeli  będą  wymagane przepisami prawa.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie stron

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym – określonym na podstawie Przedmiaru i Oferty  [ Wynagrodzenie  ]    i ustala się je w następującej wysokości:

  - cena    netto…..................................................................................................................................złotych,

słownie: ....................................................................................................................złotych,

- wynagrodzenie - brutto ............................................................................................................................złotych,

słownie: .............................................................................................................złotych,

- podatek VAT .% ….................. ( słownie: ................................................................................................złotych.

- Ustala się, że Wynagrodzenie brutto Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT i inne koszty związane z wykonywaniem robót.

- Podstawą do realizacji – przyjęcia rachunku / faktury   do  zapłaty  będzie protokół Odbioru końcowego  ,  o  którym  mowa  w § 9 ust. 3 podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz załączone oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 4.

- Faktura będzie identyfikować Zamawiającego w następujący sposób :

Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5272825616

Odbiorca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek,

lub dane Odbiorcy w polu Uwagi/Komentarze.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie należne Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.

- Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) [k.c.] .

- Niezależnie od ustaleń z ust.1, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku:

1/	wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, wymaganiami Zamawiającego albo sprzeczny z umową,

2/	gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od daty określonej w § 4 ust. 1 oraz nie podjął się ich realizacji pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

3/	gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa z winy Wykonawcy trwa dłużej niż 7 dni,

4/	jeżeli pomimo uprzednich 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń bezpośrednio nadzorującego, Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

5/	gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wyniesie więcej niż 40 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy  w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

6/	gdy Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z realizacji prac,

7/	wprowadzenia w ciągu roku takich zmian w budżecie Zamawiającego, które ograniczą jego możliwości 			płatnicze,

8/	ogłoszonej upadłości albo podjęcia decyzji o likwidacji firmy, reorganizacji Wykonawcy lub Zamawiającego,

9/	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o opisanych  w ust. 1 i 2 okolicznościach. W przypadku tym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia okoliczności uprawniających go do odstąpienia od umowy nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz obowiązek ich zabezpieczenia i przekazania Zamawiającemu przed opuszczeniem Terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w terminie 7 dni z udziałem Zamawiającego inwentaryzację zrealizowanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

W przypadku niedokonania inwentaryzacji wykonanych prac, Wykonawca przyjmie do rozliczenia inwentaryzację sporządzona jednostronnie przez Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 ustalona zostanie na podstawie inwentaryzacji, o której mowa w ust. .

§ 8

Wstrzymanie (ograniczenie) robót

W przypadku wstrzymania lub ograniczenia robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca oprócz wynagrodzenia za roboty wykonane nie będzie wobec Zamawiającego dochodził innych roszczeń.

§ 9

Odbiory robót

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o gotowości do Odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbioru i zakończyć jego czynności w okresie 5 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, potwierdzonego przez osobę bezpośrednio nadzorującą roboty (§ 5 ust. 1).

- Strony postanawiają, że z czynności Odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Na wykonane roboty objęte Umową , Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy , na drukach stanowiących załącznik do Zapytanie ofertowego, który dostarczony zostanie Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu o którym mowa w ust. 3.

§ 10

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będą następujące kary umowne:

a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie przedmiotu umowy w całości lub w części w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5% wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

b/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieusunięcie wad powstałych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych na odbiorze końcowym, w wysokości 0,5% wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia ustalonego w protokole na ich usunięcie;

c/ za nieusunięcie wad i usterek w przypadku robót niezanikających w okresie rękojmi, stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego, Wykonawca może być obciążony karą umowną w wysokości 0,5% wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od wskazanego terminu ich usunięcia;

d/ w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do kary umownej w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

e/ w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do kary umownej w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

- Suma kar umownych z ust. 1 obciążających Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem,  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty umownej  tego  tytułu .

- W razie gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 1, Strony mogą dochodzić     w  każdym   wymienionym  tam   przypadku   odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia lub jego części  na zasadach określonych  w art. 498 i następnych k.c..

§ 11

Podwykonawcy

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale Podwykonawców: ……………....

2.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ……………………............

3.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty budowlane.

§ 12

Siła wyższa

1. Za wyjątkiem sytuacji i zdarzeń określonych w sposób odmienny w umowie, każda ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swych zobowiązań lub niedotrzymanie warunków kontraktowych z przyczyn wystąpienia przypadków opisanych poniżej.

2. W rozumieniu umowy, mianem przypadku „Siły Wyższej” określać się będzie wszystkie i pojedyncze okoliczności o nadzwyczajnym charakterze będące poza uzasadnioną sferą wpływu Strony Umowy i niemożliwe do przewidzenia, które w sposób tymczasowy lub ciągły uniemożliwiają Stronie lub jej podwykonawcom wypełnienie ich zobowiązań umownych czy to w całości czy też w części, polegające na, lecz nie ograniczone do:

  - gwałtownych, burz i zniszczeń od uderzenia pioruna i innych katastrof spowodowanych przez naturę;

  - nadmiernych opadów, gradobicia, powodzi i innych anomalii klimatycznych;

  - eksplozji, pożarów, zniszczenia maszyn, fabryk, i instalacji dowolnego typu związanych z zadaniem, w stopniu w jakim zdarzeń tych nie można przypisać błędom popełnionym przez którąkolwiek ze stron powołując się na te przypadki;

  - strajków i lokautów wszelkiego rodzaju, włączając w to strajkowe zwolnienia tempa produkcji;

  - ekstremalnych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót;

  - niewypałów i niewybuchów.

3. Strona powołująca się na przypadek wystąpienia „Siły Wyższej” zobowiązana jest do poinformowania drugiej strony w ciągu 5 dni od daty wystąpienia przypadku „Siły Wyższej”, załączając precyzyjny opis zdarzenia wraz      z informacją na temat wszelkich towarzyszących tym okolicznościom zdarzeń oraz podaniem ich wpływu  na wykonanie zobowiązań kontraktowych. Podany musi być również ewentualny przewidywany czas zakończenia występowania zdarzenia, przy czym ta ostatnia informacja musi być przekazana drugiej stronie w tym samym 5 dniowym okresie czasu, przez stronę powołującą się na fakt wystąpienia takich nadzwyczajnych okoliczności.

Skutkiem wystąpienia zdarzenia „Siły Wyższej” jest zawieszenie realizacji zobowiązań, które zostały utrudnione na skutek takiego zdarzenia, jak i zobowiązań towarzyszących. Terminy realizacji określone umową zostaną przedłużone o czas występowania zdarzeń i przypadków „Siły Wyższej” oraz ich skutków.

4. Żadna ze stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie własnych zobowiązań wynikających  z Umowy, których wykonanie będzie niemożliwe jako efekt działania „Siły Wyższej”.

§ 13

Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub  – przy  zmianie terminu realizacji umowy/ robót , o którym mowa w § 4  - w przypadku wystąpienia którejkolwiek  z następujących okoliczności  i na odpowiednio  wskazanych     warunkach :

a/ konieczności realizacji dodatkowych robót , nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu  nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych robót  ;

b/ zaistnienia   przesłanek   „Siły Wyższej”, o której mowa w § 12; przy czym przedłużenie terminu nastąpi 	o czas występowania zdarzeń i przypadków „Siły Wyższej” oraz ich skutków;

c/ skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, 	stanowiących przedmiot umowy , lub wydania zakazu   ich  prowadzenia   przez organ administracji 	publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 	odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu  nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 	Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych;

d/ kolizji  robót  objętych   przedmiotem  umowy   z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w  Dokumentacji ,  przy czym przedłużenie terminu  nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie w/w kolizji ;

e/ konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz 	projektanta), rozumianych jako wykonanie   przedmiotu  umowy   w sposób odmienny od sposobu 	określonego w Przedmiarze , a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu 	świadczenia Wykonawcy zawartego w Ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 	mowa w § 6 ust. 1, z uwzględnieniem  przesłanek   opisanych ust. 2  poniżej   oraz §  2   umowy ;

a  także   ,  gdy    zmiana   umowy     będzie     wynikała :

f/ ze  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ 	na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron  ;

g/ z  konieczności dokonania wymiany osoby, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b niniejszej umowy, 	zastrzeżeniem ust. 4 poniżej   ;

h/ ze   zmiany charakteru płatnika podatku VAT,  stron.

2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 lit.  e  , zachodzi w sytuacji, gdy w  trakcie  realizacji  Przedmiotu  umowy  :

a/ materiały budowlane, przewidziane w Przedmiarze, nie mogą być zastosowane  z powodu zaprzestania   	ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi;

b/ nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego;

c/ zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma);

d/ zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót  niż przewidziano  	w  Zapytaniu ofertowym .

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

5. Z wnioskiem o zmianę  umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

§ 14

Pozostałe końcowe

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego.

- Zmiany  umowy   , w  tym   dopuszczone   w § 13   wymagają    formy  pisemnej w  postaci  aneksu  , pod  rygorem  nieważności .

- W zakresie nieuregulowanym  umową mają zastosowanie przepisy k.c. i p.z.p. oraz innych ustaw właściwych dla  Przedmiotu umowy .

- Spory mogące wyniknąć na tle umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Dokumentacja

- Oferta wykonawcy

- Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY:													WYKONAWCA: