U M O W A  Nr WA.7.ZPU.282.    .      .2018

dla Zadania pn.:  „Remont płyt i parapetu oraz wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym i gabionami narożnika ubezpieczenia Bulwarów we Włocławku”

zawarta  w dniu             2019r w Warszawie, pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa,

Nr NIP:  527-282-56-16, Nr REGON: 368302575

reprezentowanym przez:

…………………. Dyrektora ………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………….

zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”

łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

o następującej treści:

Preambuła

Niniejsza umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm. )[p.z.p.] oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym (pismo znak: …...............................................................................)

Na wstępie Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z dokumentacją projektową dla Zadania [ Dokumentacja] i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy za uzgodnione Wynagrodzenie ustalone przetargiem                       w  przedmiotowym postępowaniu i określone w niniejszej Umowie; w razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się Robót objętych Dokumentacją z tym zastrzeżeniem, że wykona wszystkie roboty niezbędne i konieczne do prawidłowego wykonania Zadania na swój koszt w ramach uzgodnionego wynagrodzenia;

- zapoznał się z warunkami realizacji Robót w tym z ograniczeniami wynikającymi z ochrony środowiska i przyrody;

- przyjmuje do wiadomości, iż ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji i znaków geodezyjnych oraz innych szkód powstałych w związku z Robotami.

Ponadto  Zamawiający oświadcza, że dysponuje stosownymi pozwoleniami wymaganymi dla realizacji przedmiotu umowy.

Dodatkowo Zamawiający oświadcza, że dysponuje stosownymi pozwoleniami wymaganymi dla realizacji przedmiotu umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie złożonej przez Wykonawcę w dniu …......................................... r. oferty, wybranej przez Zamawiającego w drodze przetargu nieograniczonego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z warunkami przetargu określonymi  w  Specyfikacji   Istotnych  Warunków  Zamówienia   dla  tej  części  Zadania  [  SIWZ ]  , ofertą Wykonawcy [ Oferta], niniejszą umową [Umowa], Dokumentacją , wydanymi pozwoleniami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, Zadania pn. „Remont płyt i parapetu oraz wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym i gabionami narożnika ubezpieczenia Bulwarów we Włocławku”. Zakres rzeczowy robót budowlano-montażowych obejmuje naprawę zapadniętych płyt, parapetu i ubezpieczenia narożnika Bulwarów przy ujściu rzeki Zgłowiączki po lewym brzegu rzeki Wisły,  zwanym dalej  „Zadaniem” lub „Inwestycją”.

2. Kosztorys - (załącznik Nr 1) i SIWZ  - (załącznik Nr 2) oraz Dokument gwarancyjny, o którym mowa w  § 5 ust. 6 są integralną częścią Umowy.

3. Pełny, szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy [Roboty] zawiera Dokumentacja.

4. W przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach wymienionych w ust. 1 do ust. 3 i innych   sporządzonych dla potrzeb Inwestycji obowiązuje następująca kolejność ich ważności: Umowa, SIWZ, Dokumentacja, Oferta, Szczegółowe specyfikacje techniczne,  przedmiar robót Zamawiającego [Przedmiar robót].

§ 2

Terminy realizacji

1. Strony ustalają termin rozpoczęcia Inwestycji na dzień ….............2019 r. i termin jej zakończenia na dzień …...............2019r.   , który jest ostateczną datą dokonania  odbioru końcowego  [ Odbiór końcowy ] .

2. Zamawiający w terminie do 4 dni od dnia podpisania Umowy, dostarczy Wykonawcy Dokumentację, wraz ze wszystkimi wymaganymi i uzyskanymi decyzjami oraz przekaże protokolarnie Wykonawcy Plac budowy.

3. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przygotuje i uzgodni z użytkownikami gruntów oraz właścicielami infrastruktury technicznej znajdującej się w obrębie prowadzonych Robót grafik wejścia z robotami.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie podstawowowe czynności w zakresie wykonywania robót budowlanych, ziemnych, konstrukcyjnych i instalacyjnych w zakresie realizacji Zadania pn.: „Remont płyt i parapetu oraz wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym i gabionami narożnika ubezpieczenia Bulwarów we Włocławku

5.  Przepis ust. 4  dotyczy również ewentualnych podwykonawców.

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4  czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej wszystkie lub wybrane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 3

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiającego reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego [Inspektor nadzoru] …......................

legitymujący się uprawnieniami  do  wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie                               nr …..................................działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) [u.p.b.], będący członkiem ….............................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenie nr ….....

2. Wykonawcę reprezentuje Kierownik budowy [ Kierownik budowy]  …...................................

legitymujący się uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie …................................................. będący członkiem …....................................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenie   nr  …............... , wyznaczony na czas wykonania Robót.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie inne osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca wykona siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców [Podwykonawca] przedmiot umowy zgodnie z warunkami opisanymi w § 1 i w terminach określonych w § 2.

2. Wykonawca od dnia przejęcia Placu budowy do ustalonego terminu zakończenia Inwestycji, ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość realizacji Robót oraz za wszelkie szkody budowy spowodowane Robotami i bezpieczeństwo Robót wykonywanych również przez ewentualnego  Podwykonawcę.

3. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru  plan BIOZ, który będzie przechowywał na zapleczu budowy, a kserokopie dokumentu zostanie przekazana Zamawiającemu przed rozpoczęciem Robót.

4. Wykonawca powiadamia o podjęciu Robót wszystkie zainteresowane strony, których prawa wynikają z Dokumentacji, uzgodnień, Umowy  oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  Wykonawca umożliwi użytkownikom gruntów położonych w obrębie prowadzonych Robót na  dojazd do ich pól po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem budowy.

5. Przed rozpoczęciem  Robót wykonawca uzgodni z właściwym  zarządcą dróg warunki dopuszczenia pojazdów transportujących do ruchu po drogach publicznych . Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy służące Wykonawcy przy realizacji Zadania na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy będą usuwane na bieżąco i na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca w trakcie Robót będzie przestrzegał powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym o ochronie środowiska i przyrody oraz warunków lub wymagań zawartych w decyzjach   dotyczących Inwestycji i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie i wynikłe z tego  szkody.

7. Wykonawca przed ustalonym terminem Odbioru końcowego uporządkuje Plac budowy, a ponadto w uzasadnionych przypadkach przedstawi Zamawiającemu oświadczenia użytkowników (właścicieli) gruntów zajętych czasowo dla potrzeb Robót, że nie wnoszą zastrzeżeń do uporządkowania terenu i rozliczeń odszkodowawczych za ewentualne szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia użytkownika (właściciela) gruntu, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić oświadczenie Kierownika budowy o uporządkowaniu gruntów zajętych czasowo dla potrzeb Robót oraz sporządzoną wycenę ewentualnych strat i roszczeń z tego tytułu.

8. Wykonawca przy każdej dostawie materiałów i na każde żądanie Zamawiającego dostarczy atesty, certyfikaty, deklaracje techniczne na materiały i urządzenia oraz dokona prób i badań zgodnie ze specyfikacją techniczną i PZJ.

9. Materiały budowlane i wyroby zastosowane przy realizacji Zadania powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym  w art. 10 u.p.b., ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r, poz.1570 ze zm.) oraz wymogom  Dokumentacji z dodatkowym zastrzeżeniem, o którym mowa w § 1ust. 1 Umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swojej działalności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej do wysokości kwoty odszkodowawczej  …..............................................zł za jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres wykonywania Robót od daty ich rozpoczęcia do Odbioru końcowego, a także w okresie gwarancji   także  na wypadek wystąpienia katastrofy budowlanej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z  wykonywaniem Robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi Robotami,  w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

11. W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem Wykonawcy wszelkie zgłaszane    roszczenia przejmie Wykonawca i w tym zakresie zwolni Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności.

12. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia na bieżąco oraz przechowywania dokumentacji budowy, w tym m. in. dziennik budowy, dokumentację powykonawczą i geodezyjną, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły zaawansowania Robót.

13. Wykonawca ma obowiązek przygotować i uczestniczyć w czynnościach odbiorowych: w odbiorach, o których mowa w § 6.

14. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy również w zakresie obsługi prawnej  Zadania jeżeli wystąpi taka konieczność.

15. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących  wpłynąć na jakość Robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 5

Gwarancja, rękojmia i zabezpieczenia

1. Strony ustalają................miesięczny okres gwarancji na Roboty objęte przedmiotem umowy,  a jej bieg liczyć się będzie od daty dokonania Odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji raz w roku lub w przypadku wystąpienia awarii, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie brał udział w bezpłatnych  przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez  Zamawiającego, będzie niezwłocznie usuwał stwierdzone wady oraz wykonywał polecenia wynikające z protokołów przeglądów gwarancyjnych i odbioru pogwarancyjnego.

3. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie wad, usterek i awarii powstałych w okresie gwarancji, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, termin gwarancji dla tej części Zadania biegnie na nowo od chwili wykonania Robót lub usunięcia wad.

5. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu zamówienia objętego gwarancją, Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

6. Szczegółowe warunki wykonywania gwarancji określa dokument gwarancyjny wystawiony przez  Wykonawcę, w brzmieniu jak w załączniku do Umowy, stanowiący integralną część Umowy.

7. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji przysługuje mu w stosunku do   Wykonawcy uprawnienie z rękojmi na  zasadach określonych w art. 638 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.) [k.c.], także przepisy dotyczące rękojmi przy sprzedaży, w związku z art. 656 k.c. z uwzględnieniem ust. 8 do 12 poniżej .

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie  rękojmi,  rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy                    z tego  tytułu.

9. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 10%  przedmiotu   umowy   t.j. wartości Robót ustalonej  w wyniku przetargu tj.............................zł (słownie: …………………………………../100). Zabezpieczenie w/w zostało złożone                     w formie.....................................................

10. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę  w formie innej niż w pieniądzu, winno bezwarunkowo umożliwiać skorzystanie przez Zamawiającego z tych środków natychmiast po wystąpieniu takiej potrzeby.

11. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 9 zostanie przekazane (zwolnione) Wykonawcy po Odbiorze końcowym  na podstawie protokołu Odbioru końcowego,  w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia tj. …................................. zł (słownie: ….........................).

12. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % określonego w ust. 9 zabezpieczenia tj. …............................ zł (słownie: …........................................................................) będzie zatrzymana na poczet pokrycia ewentualnych roszczeń występujących w okresie 5 letniej rękojmi za wady i zostanie zwrócona (zwolniona) Wykonawcy, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 6

Odbiory

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: Odbiór końcowy, odbiór częściowy, odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiór po okresie gwarancji (pogwarancyjny).

2. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu Robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami u.p.b., potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed zgłoszeniem gotowości odbioru, o którym mowa w  ust. 3. Podstawą odbioru będzie obmiar robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę i sprawdzoną przez Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca nie później niż 7 dni przed planowanym terminem Odbioru końcowego  powiadomi na piśmie Zamawiającego o gotowości odbiorowej  załączając kompletną dokumentację powykonawczą Zadania.

4. Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej Zadania, zobowiązuje się do wyznaczenia niezwłocznie terminu rozpoczęcia Odbioru końcowego. Wyznaczenie terminu odbioru nie może przekraczać 7 dni od daty zgłoszenia  gotowości, o której mowa w ust. 3 powyżej.

5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego reprezentowanego  przez umocowane do tego osoby, użytkownika obiektu wykonanego w ramach Zadania oraz w obecności Wykonawcy reprezentowanego przez umocowane do tego osoby.

6. W wypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru końcowego wad mimo zachowania trybu opisanego w ust. 2 powyżej   Zamawiającemu przysługuje żądanie usunięcia wad w określonym terminie, a do czasu usunięcia istotnych wad  Zamawiający może odmówić odbioru Inwestycji  i zapłaty.

7. Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych w trybie opisanym w ust. 6 zawiadomi o tym Zamawiającego zgłaszając gotowość odbioru uprzednio reklamowanych Robót, a Zamawiający wyznaczy  termin kolejnego  odbioru.

8. Strony postanawiają, że z czynności Odbioru końcowego będzie spisany protokół Odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualnie  terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu) dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy i dodatkowo protokołu robót zanikających. Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających przedkładając inwentaryzację geodezyjną wykonanych Robót. W razie nie dopełnienia tego obowiązku  Wykonawca zobowiązany jest do odkrycia Robót celem ich zbadania na swój koszt.

10. Odbiór po okresie gwarancji (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika, o którym mowa w ust. 5 powyżej oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez  Wykonawcę zobowiązań wynikających z  gwarancji, o której mowa                w § 5 .

§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie Stron

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w Umowie ustala się w wysokości netto: …................................ zł (słownie: …..............................................)   powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w  dniu wystawienia faktury VAT [Wynagrodzenie].  W dniu podpisania Umowy stawka VAT wynosi 23%, a wynagrodzenie brutto: …..........................................zł (słownie: …................................................................................)  [ Wynagrodzenie  ] .

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem umownym ryczałtowym.

- Roboty przed zapłatą Wynagrodzenia podlegać będą ostatecznemu sprawdzeniu ilościowemu.

- W celu rozliczenia końcowego Wykonawca opracuje kosztorys powykonawczy w oparciu                            o analogiczne ustalenia dotyczące nakładów rzeczowych, które były podstawą sporządzenia Oferty według Przedmiaru robót. Podstawą opracowania kosztorysu powinien być obmiar Robót (rzeczywista ilość wykonanych robót) uzasadniony wymiarami przedstawionymi na rysunkach zamiennych i cen jednostkowych zawartych w Ofercie (dokumentacji powykonawczej) z uwzględnieniem okoliczności opisanych w ust. 6 poniżej.

- Za roboty niewykonane uznane przez Strony jako zbędne choć były objęte Kosztorysem, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

- W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych na podstawie protokołów konieczności. Zmiany te nie mogą obniżyć jakości i trwałości wykonanych Robót potwierdzonych stosowną ekspertyzą  wykonaną na koszt Wykonawcy oraz nie mogą powodować zmiany wydanych dla Inwestycji pozwoleń i decyzji. Na zmiany należy uzyskać zgodę Zamawiającego w postaci stosownego oświadczenia w protokole konieczności.Roboty zamienne mogą być realizowane tylko w ramach Wynagrodzenia, co oznacza, że nie mogą spowodować jego zwiększenia.

- Ustala się, że Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki włącznie z podatkiem VAT oraz wszystkie koszty Robót w tym za:

1/ roboty demontażowe, wyburzeniowe, odtworzeniowe i porządkowe,

2/ organizację  Placu budowy wraz z późniejszą likwidacją,

3/ stosowanie przy wykonywaniu Robót do wszelkich wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, podejmowanie niezbędnych działań w celu minimalizowania szkód i ograniczania uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażeń, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy,

4/ wyznaczenie miejsca na okresowe gromadzenie mas ziemnych powstałych po wykopach oraz odpadów z budowy i określenie sposobu postępowania z nimi, uwzględniając wymagania ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) [u.o.o.],

5/ roboty wynikające z utrudnień przy  realizacji Robót bez wyłączenia z eksploatacji obiektu,

6/ uzbrojenie placu budowy niezbędnego do realizacji Zadania (energia, woda, łączność oraz inne) i kosztów wynikających z korzystania z energii, wody, łączności i innych,

7/ zapewnienie kompleksowej geodezyjnej obsługi wykonania robót w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) wraz z opracowaniem inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach i zarejestrowaniem jej we właściwym ośrodku geodezyjnym wraz z wyniesieniem w terenie znaków granicznych, zmianą rodzaju użytkowania gruntów oraz ze scaleniem działek.

8/ ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z postanowieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.),

9/ koszty związane z odbiorami Robót,

10/ wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu Robót oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń,

11/niezbędne uzgodnienia i nadzory specjalistyczne wynikających z dokumentacji w tym nadzoru drogowego, telekomunikacyjnego, energetycznego i instalacyjno-wodociągowego, a także aktualizacji uzgodnień w razie potrzeby oraz ochrony  BHP na Placu budowy,

12/ odtworzenie  zniszczonych przez  Wykonawcę  znaków  geodezyjnych,

13/ dokonanie  prób, badań i ekspertyz itp. wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót czy niezbędnych przy realizacji przedmiotu umowy (m. in. badań zagęszczenia gruntu, preparatów, mieszanek),

14/ zabezpieczenie  Placu budowy oraz wykonywanych Robót,

15/ zajęcie pasa drogowego, dróg dojazdowych, terenu dodatkowego, wykonanie objazdów, tymczasowego dojazdu, projektów organizacji ruchu, budowę i utrzymanie dróg technologicznych,

16/ odszkodowania  za zniszczone plony oraz czasowo zajęty teren pod wykonanie Robót, dzierżawę terenu na potrzeby prowadzenia budowy,

17/ utrzymanie  bieżące i konserwację zadania do dnia dokonania odbioru końcowego,

18/ naprawę dróg publicznych i dojazdowych uszkodzonych przez Wykonawcę,

19/ przebadanie terenu objętego Inwestycją pod względem występowania niewypałów i niewybuchów przez wykwalifikowaną jednostkę, ich zabezpieczeniem oraz  unieszkodliwienie,

20/ w razie zaistnienia takiej konieczności koszty doraźnej konserwacji ewentualnie pozyskanych zabytków, ewentualnych badań ratowniczych i wyprzedzających wykopaliskowe,

21/ sporządzenie  planu   BIOZ,

22/ pozyskanie we własnym zakresie mas ziemnych, humusu niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

23/ inne koszty wynikające z Umowy oraz zawarte w SIWZ w tym:

- wypłaty odszkodowania z tytułu podtopienia użytków rolnych oraz gruntów objętych zakresem oddziaływania w wyniku zaniedbań wynikających z błędnie prowadzonych robót,

- zabezpieczenie terenu budowy i Robót przed ich negatywnymi skutkami oddziaływania na sąsiadujące środowisko przyrodnicze,

24/ prowadzenie prac zgodnie z warunkami ustalonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

8.  Zapłata Wynagrodzenia  będzie dokonywana w walucie polskiej.

9. Zapłata Wynagrodzenia  nastąpi po zakończeniu całości Robót. W uzasadnionych przypadkach i tylko za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zapłatę Wynagrodzenia w częściach . Fakturowanie częściowe następować będzie na podstawie protokołów zaawansowania robót podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Ostatnią fakturę VAT Wykonawca wystawi za wykonane Roboty na podstawie protokołu Odbioru końcowego.

10.  Zapłata za faktury częściowe może mieć miejsce po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego, że dysponuje na ten cel określonymi środkami finansowymi.

11.  Faktura/ rachunek   powinna  zawierać następujący sposób identyfikacji Zamawiającego:

Nabywca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5272825616;

Odbiorca/Płatnik: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku,  ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek i zostanie wysłana na adres:

Zarząd Zlewni we Włocławku,  ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek.

12. Prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna na konto Wykonawcy nr ….......................   w terminie do 7 dni licząc od dnia   jej  doręczenia  Zamawiającemu.

13.  Opóźnienie w zapłacie Wynagrodzenia, spowodowane niezależnym od Zamawiającego przejściowym brakiem środków finansowych, nie będzie traktowane jako zwłoka i nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych.

14.  Zamawiający będzie informował   Wykonawcę  o posiadanych środkach  na  realizację                  Zadania . W przypadku nierytmicznego spływu środków finansowych przeznaczonych na realizację Inwestycji, o  których  mowa   w  § 1  ust. 5  Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wskazując na zastosowanie uprawnienia, opisanych  w  ust.15 oraz w ust. 16 i 17  poniżej .

15. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zawieszeniu płatności w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia od dysponenta środków finansowych o zawieszeniu.

16. W przypadku ograniczenia lub braku środków finansowych Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania Robót, dostosowania zakresu Robót do możliwości płatniczych albo przerwania dalszej realizacji Robót poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane roboty oraz nie będzie dochodził roszczeń za niewykonane roboty.

17.  Po doręczeniu oświadczenia Zamawiającego, Wykonawca zaprzestanie/ wstrzyma Roboty od dnia wskazanego przez Zamawiającego w oświadczeniu. Wraz z wstrzymaniem Robót Wykonawca dokona zabezpieczenia dotychczas wykonanych Robót, w sposób chroniący zadanie przed pogorszeniem jego stanu, utratą lub uszkodzeniem.

18. Zamawiający ureguluje wymagalne płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę przed datą doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 15 oraz na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur zapłaci Wykonawcy za wykonane Roboty.

19. Zamawiającemu przysługuje prawo do podjęcia zawieszonego Zadania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne.

1. Stronom przysługuje prawo naliczenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie przedmiotu umowy w całości lub w części w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2% Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy   za każdy dzień  opóźnienia;

2/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieusunięcie wad powstałych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych na Odbiorze końcowym, w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia ustalonego w protokole na ich usunięcie;

3/ w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu   przysługiwać będzie prawo do kary umownej w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia;

4/  w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy    przysługiwać będzie prawo do kary umownej w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia;

5/  za nieusunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji, stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego, Wykonawca może być obciążony karą umowną w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od wskazanego terminu ich usunięcia.

6/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia,

7/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1,0% należnego im wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie,

8/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,                        w wysokości 1 000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

9/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000 zł, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

10/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zmiany umowy o podwykonawstwo                      w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

11/  z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów, o których mowa w  § 2 ust. 7 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności.

2. Suma kar umownych z ust. 1 obciążających Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości Wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

3. W razie gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych określonych w ust. 1 powyżej  Strony mogą dochodzić w  każdym   wymienionym  tam   przypadku  odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przez Zamawiającego żądania zapłaty takiej kary umownej , o ile Zamawiający nie potrącił naliczonych kar z przysługującego mu Wynagrodzenia lub jego części  na zasadach określonych w art. 498 k.c.  i następnych k.c., na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

Siła wyższa

1. Za wyjątkiem sytuacji i zdarzeń określonych w sposób odmienny w Umowie każda ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nie wywiązanie się ze swych zobowiązań lub niedotrzymanie warunków kontraktowych z przyczyn wystąpienia przypadków opisanych poniżej.

2. W rozumieniu Umowy, mianem przypadku „Siły wyższej” określać się będzie wszystkie i pojedyncze okoliczności o nadzwyczajnym charakterze będące poza uzasadnioną sferą wpływu Strony i niemożliwe do przewidzenia, które w sposób tymczasowy lub ciągły uniemożliwiają Stronie lub jej Podwykonawcom wypełnienie ich zobowiązań umownych czy to w całości czy też w części, polegające na, lecz nie ograniczone do:

1/ gwałtownych burz i zniszczeń od uderzenia pioruna i innych katastrof spowodowanych przez naturę,

2/ nadmiernych opadów, gradobicia, powodzi i innych anomalii klimatycznych;

3/ eksplozji, pożarów, zniszczenia maszyn, fabryk, i instalacji dowolnego typu z wiązanych z Zadaniem, w stopniu w jakim zdarzeń tych nie można przypisać błędom popełnionym przez którąkolwiek ze Stron powołując się na te przypadki,

4/ strajków i lokautów wszelkiego rodzaju, włączając w to strajkowe zwolnienia tempa produkcji,

5/ ekstremalnych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie Robót,

6/ niewypałów i niewybuchów.

3. Strona powołująca się na przypadek wystąpienia siły wyższej zobowiązana jest do poinformowania drugiej strony w ciągu 5 dni od daty wystąpienia przypadku siły wyższej, załączając precyzyjny opis zdarzenia wraz z informacją na temat wszelkich towarzyszących tym okolicznościom zdarzeń oraz podaniem ich wpływu na wykonanie zobowiązań kontraktowych. Podany musi być również ewentualny przewidywany czas zakończenia występowania zdarzenia, przy czym ta ostatnia informacja musi być przekazana drugiej Stronie w tym samym 5 dniowym okresie czasu, przez Stronę powołującą się na fakt wystąpienia takich nadzwyczajnych okoliczności,

4. Skutkiem wystąpienia zdarzenia siły wyższej jest zawieszenie realizacji zobowiązań, które zostały utrudnione na skutek takiego zdarzenia, jak i zobowiązań towarzyszących. Terminy realizacji określone Umową zostaną przedłużone o czasokres występowania zdarzeń i przypadków siły wyższej oraz ich skutków.

§ 10

Odstąpienie od Umowy

1. Strony  mogą  odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w k.c. oraz w p.z.p.

2. Niezależnie od postanowień z ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadku:

1/ niepodjęcia wykonawstwa Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o ww. okoliczności,

2/ wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, wymaganiami Zamawiającego albo sprzeczny z Umową, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o ww. okolicznościach,

3/ wydania  nakazu  zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o ww. okoliczności,

4/ nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę Robót gdy przerwa trwa dłużej niż 7 dni, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o ww. okoliczności,

a także w przypadku

5/ gdy zostanie ogłoszona upadłość likwidacyjna Wykonawcy albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o ww. okoliczności,

6/ gdy Zamawiający dokonał wielokrotnej bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §14 ust. 1, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego stosuje się odpowiednio zapisy § 7 ust. 11 do ust. 18.

§11

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi/przy udziale Podwykonawców.

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: …........................................................................................................................................

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

§12

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający, w terminie 5 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 5 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§13

Wynagrodzenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1/ nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2/ złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3/ dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni, licząc od dnia uznania przez Zamawiającego zasadności roszczenia  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§14

Warunki wypłaty należnego  Wynagrodzenia Wykonawcy

1. W przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w §13 ust. 1, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§15

Przepisy przejściowe

Przepisy §12 do §14 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 k.c.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Wierzytelność z tytułu Wynagrodzenia nie może być przeniesiona w drodze przelewu na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy k.c., p.z.p., u.p.b. oraz innych ustaw właściwych do przedmiotu umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy z zastrzeżeniem ust. 5-7 poniżej  wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem ich nieważności. Propozycje zmian i uzupełnienia treści Umowy przez Wykonawcę, należy złożyć do Zamawiającego w terminie do 30 dni przed dniem proponowanej zmiany Umowy.

4. Nieważna jest zmiana postanowień Umowy jeżeli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej .

5. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 p.z.p., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p., Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej                      z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem przewidzianych tam warunków ich wprowadzenia:

1/ zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z powodu urzędowej  zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

2/ zmiany terminu wykonania Umowy, w przypadku:

a) wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej w § 9 ust. 2 pkt 1-6, udokumentowanych odpowiednim  wpisem do dziennika budowy,

b) innych przerw w realizacji Robót wynikłych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy udokumentowanych odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

c) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,

d) gdy wykonanie przedmiotu umowy wymaga wykonania  robót zamiennych,

e) gdy Roboty objęte Umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Robót,

3/ zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

4/ konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji,

5/ konieczności realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

6/ zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczącej środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy,

7/ zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad przedmiotem umowy,

8/ zmiana formy zabezpieczenia.

6. Okoliczności wymienione w ust. 5 stanowią katalog dopuszczalnych zmian Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę ale jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7. Zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 5 powyżej  dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami:

1/ zmiany nie mogą  powodować zwiększenia  Wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5                 pkt 1,

2/ zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie,

3/ jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 p.z.p.:

1/ zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana rachunku bankowego) ,

2/ zmiana danych teleadresowych .

9. Spory mogące wynikać na tle Umowy rozstrzygać będą właściwe sądy we Włocławku.

10. Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze Stron.

§ 17

Czas obowiązywania Umowy

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od …............ 2019 r. do …........2019 r.

Załączniki do Umowy:

1/ Kosztorys,

2/ SIWZ,

3/ Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wykonania Umowy,

4/ Oświadczenie kierownika budowy i potwierdzony odpis uprawnień budowlanych i przynależności do izby inżynierów budownictwa,

5/ Oświadczenie o udzieleniu  gwarancji wraz z warunkami wykonania gwarancji.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: