Nr sprawy: WA.ROZ.2811.312.2020.

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest *„Remont tarasu drewnianego przy budynku
socjalnym nr 4, 4B na osiedlu eksploatacyjnym Wióry”***

Remont tarasu drewnianego przy budynku socjalnym na zapleczu eksploatacyjnym będzie wymagał niżej wymienionego zakresu prac :

1. Demontaż istniejącej konstrukcji drewnianej łącznie z rusztem nośnym i schodami z odzyskiem materiałów.

2. Wykonanie i montaż nowej konstrukcji drewnianej z poszyciem z deski kompozytowej.

3. Trzykrotna impregnacja elementów drewnianych impregnatem do drewna odpornym na działanie warunków atmosferycznych /1x baza + 2x kolor/.

Dane techniczne powierzchni do remontu:

**Taras nr 1:**

 - powierzchnia zabudowy 1,90m2

 - balustrada tarasowa długość 5,30mb

/zmiana aktualnej architektury wypełnienia, poręcz z deski kompozytowej pełnej/

 - schody zejściowe 2 stopnie

/stopnice z deski kompozytowej/

**Taras nr 2:**

 - powierzchnia zabudowy 45,08m2

 - balustrada tarasowa długość 26,30mb

/zmiana aktualnej architektury wypełnienia, poręcz z deski kompozytowej pełnej/

 - schody zejściowe 12 stopni

/stopnice z deski kompozytowej/

 **Taras nr 3:**

 - powierzchnia zabudowy 27,30m2

 - balustrada tarasowa długość 21,30mb

/zmiana aktualnej architektury wypełnienia, poręcz z deski kompozytowej pełnej/

 - schody zejściowe 12 stopni

/stopnice z deski kompozytowej/

Na powyższe prace należy udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.

Termin wykonania prac - okres 2 miesięcy od podpisania umowy, nie później niż do 18.12.2020r., szczegółowy termin zostanie określony w umowie, po wcześniejszym uzgodnieniu przez strony.

Termin płatności - 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.